TOPTRAINERS.RU

Платформа для тренеров и их клиентов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА MVP

Документ 4 из пакета проектной документации: функциональные требования, сценарии, критерии приёмки

Версия 1.1  ·  Июль 2026  ·  Конфиденциально

# Содержание

# 1. Общие положения

Назначение. Документ определяет объём MVP (фаза 1 Плана v1.2, месяцы 1–3): минимальный продукт, с которым 50 тренеров-пилотов ведут реальных клиентов и принимают реальные деньги. Основа — тз.txt заказчика; дизайн-решения — по Дизайн-документу v1.1; технические — по Архитектуре v1.0.

Приоритеты (MoSCoW): M (Must) — без этого MVP не запускается; S (Should) — входит, если не срывает срок; C (Could) — делается при наличии ресурса. Всё, что не упомянуто — вне рамок (раздел 8).

Платформы: mobile-first PWA 360–430 px (обе роли) с адаптивом тренерского интерфейса до десктопа («режим силы» конструктора); SSR-витрины на поддоменах. Браузеры: последние 2 версии Chrome/Safari/Firefox + Android WebView, iOS Safari 16.4+.

## Роли и права

| Возможность | Админ | Тренер | Клиент |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление пользователями, модерация, блокировки | ✓ | — | — |
| Программы, упражнения, конструктор | просмотр | ✓ (свои) | просмотр назначенных |
| CRM клиентов, чаты | — | ✓ (свои) | ✓ (свой чат с тренером) |
| Витрина на поддомене | модерация | ✓ (своя) | — (фаза 3) |
| Приём оплат, выплаты | реестры | ✓ (свои доходы) | ✓ (свои оплаты) |
| Замеры | — | назначение, просмотр | внесение своих |

Один аккаунт может иметь обе роли (тренер+клиент); переключение — в меню профиля без перелогина.

# 2. Регистрация, вход, онбординг

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| A-1 | Регистрация тренера: имя/фамилия, e-mail, пароль (≥8 симв.), подтверждение e-mail ссылкой; после — мастер первичной настройки (имя витрины/slug, специализация, фото) | M |
| A-2 | Онбординг клиента по ссылке-приглашению (из ТЗ, 2 экрана): экран 1 — карточка тренера и программы (фото, имя, описание, цена); экран 2 — имя и фамилия, локация, почта, пароль; внизу «Вы уже пользователь?» и «Забыли пароль?» | M |
| A-3 | Вход по e-mail+паролю; восстановление пароля по e-mail; сессии JWT access/refresh по Архитектуре §11 | M |
| A-4 | Согласия при регистрации: пользовательское соглашение, ПДн; отдельное явное согласие на данные о здоровье — при первом внесении замера/шкал (не при регистрации) | M |
| A-5 | Ссылки приглашения вида toptrainers.ru/p/{code} (по ТЗ): в программу (публичная) и персональные одноразовые (доступность «по отправленной ссылке один раз» из ТЗ) | M |
| A-6 | Удаление аккаунта из профиля (по ТЗ): подтверждение паролем, каскадное удаление ПДн и медиа, обезличивание платёжной истории (54-ФЗ) | M |

Критерии приёмки:

- Клиент проходит путь «открыл ссылку → зарегистрировался → увидел программу» ≤ 60 секунд, ≤ 2 экранов ввода;

- Одноразовая ссылка после использования показывает корректное сообщение и предлагает связаться с тренером;

- Повторная регистрация на тот же e-mail невозможна; восстановление пароля работает с любого устройства.

# 3. PWA тренера

## 3.1. Экран «Сегодня» (очередь)

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| T-1 | Сводка дня: выручка месяца, количество продлений, счётчик риска оттока (клиенты с пропуском ≥3 дней) | S |
| T-2 | Очередь «Обработать»: карточки событий — видеоотчёт, вопрос в чате, пропуск ≥3 дней, новый клиент, истекающий пробный период. Свайп вправо — открыть/ответить, влево — отложить до завтра | M |
| T-3 | Ответ на видеоотчёт: просмотр видео, текстовый ответ; голосовой ответ (запись аудио) | M / голос — S |
| T-4 | Пустое состояние: «Всё обработано» + подсказка следующего действия | S |

## 3.2. Клиенты (CRM)

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| C-1 | Вкладки из ТЗ: Активные / Пробуют / Прошлые / Обработать, у каждой количество в скобках; поиск по ФИО | M |
| C-2 | Строка клиента из ТЗ: аватар, ФИО, «Лента недели», две шкалы «настроение/энергия» (последний чек-ин), % выполнения за 30 дней, программы, статус («Всё хорошо» / «Пропускает») | M |
| C-3 | Меню действий из ТЗ: пригласить в программу, отключить уведомления по клиенту, очистить все уведомления, отправить сообщение, посмотреть активность | M |
| C-4 | Карточка клиента: лента истории (тренировки, отчёты, замеры, сообщения — единая хронология); вкладки Обзор / Программа / Замеры / Оплаты / Заметки (заметки видны только тренеру) | M |
| C-5 | Ручное добавление клиента без программы (e-mail-приглашение) — для переноса существующей базы | M |

Критерии приёмки:

- Список 100 клиентов открывается < 1 с из локального кэша; вкладки и счётчики консистентны серверу после синка;

- Из строки клиента любое действие меню — ≤ 2 тапа;

- Лента истории подгружается постранично, работает офлайн для последних 50 событий.

## 3.3. Программы

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| P-1 | Список программ — карточки из ТЗ: минифото, название, количество клиентов, статус; кнопка «Заполнить» (в конструктор), меню «Действия» | M |
| P-2 | Меню «Действия» из ТЗ: редактировать, пригласить клиентов, предварительный просмотр глазами клиента, копировать, архивировать, удалить (с подтверждением; нельзя при активных подписках), отключить уведомления, блокировка новых подписок | M |
| P-3 | Создание программы — шаг 1 (поля из ТЗ): фото, название, публичная ссылка (slug), тип (групповая под цель — подписка / соревновательная — разовый платёж / частная — подписка), цена (0 = бесплатно), период (разово/месяц), пробный период, дата запуска, общее описание, сложность (5 молний), дней в неделю, длительность тренировки, вводная информация (текст+фото/видео), приветственное сообщение, отказ от претензий (текст-шаблон платформы, редактируемый), видимость (за X дней / без ограничений), доступность (всем / по ссылке один раз), показывать на общей витрине (в MVP — только переключатель, витрина-каталог в фазе 2), уведомления от клиентов вкл/выкл | M |
| P-4 | Создание программы — шаг 2 (из ТЗ): пригласить своих клиентов (мультивыбор из CRM) и/или скопировать публичную ссылку | M |
| P-5 | Тип «соревновательная» в MVP = программа с разовым платежом и фиксированной длительностью (полный модуль соревнований — фаза 2) | M |

## 3.4. Конструктор тренировок

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| K-1 | Структура: программа → недели (циклы) → дни → блоки упражнений → подходы (повторы/вес/время/дистанция/отдых); день отдыха | M |
| K-2 | Мобильный поток: список недель → день → лента блоков; добавление упражнения из библиотеки за ≤2 тапа; правка подходов степперами; удержание — перестановка | M |
| K-3 | Десктоп «режим силы»: трёхпанельный вид (календарь недель + день + панель упражнения), drag-and-drop, горячие клавиши (N, D, /), дублирование дня и недели | M |
| K-4 | Комментарий тренера к каждому упражнению и к дню; суперсеты (связка A1/A2) | M / суперсеты — S |
| K-5 | Циклическое заполнение (из ТЗ «циклическая/календарь»): неделя-шаблон повторяется на N недель со сдвигом дат от старта клиента | M |
| K-6 | Черновики конструктора сохраняются офлайн (IndexedDB) и синхронизируются; конфликт версий — по Архитектуре §3.3 | M |

Критерии приёмки:

- Тренер с нуля собирает программу «3 дня в неделю × 4 недели» ≤ 10 минут на телефоне;

- Правка опубликованной программы не меняет уже пройденные дни клиентов; изменения применяются с будущих дней;

- Потеря сети во время редактирования не теряет ни одного изменения.

## 3.5. Упражнения

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| E-1 | Список из ТЗ: название, медиа; поиск и фильтры (категория, группа мышц, оборудование) | M |
| E-2 | Редактирование — выезжающая панель из ТЗ: название, категория (Сила/Кардио/Мобильность), группа мышц, оборудование, медиа (загрузить с устройства / ссылка / из библиотеки) | M |
| E-3 | Стартовая библиотека платформы: ≥150 базовых упражнений с видео (лицензированные/собственные съёмки) — тренер может копировать в своё и менять | M |
| E-4 | Ссылки на видео VK Video/Rutube проигрываются во встроенном плеере | M |

## 3.6. Чаты

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| CH-1 | Диалог тренер↔клиент: текст, фото, видео (≤200 МБ), голосовые; статусы доставлено/прочитано; реалтайм через Centrifugo, офлайн-очередь отправки | M |
| CH-2 | Вложение «видеоотчёт» связывается с конкретным упражнением дня (из плеера клиента) и появляется в очереди «Обработать» | M |
| CH-3 | Раздел «Входящие» у клиента (по ТЗ): список диалогов, непрочитанное | M |

## 3.7. Витрина тренера (базовая)

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| V-1 | Поддомен {slug}.toptrainers.ru, SSR, блоки: обложка+фото, описание и контакты (из ТЗ «Маркетинг»), регалии, карточки активных программ с ценой и кнопкой «Начать» (→ онбординг A-2), отзывы — фаза 2 | M |
| V-2 | Редактор: WYSIWYG-порядок блоков, скрыть/показать блок; предпросмотр | M |
| V-3 | Кнопка «Сгенерировать описание ИИ» по фото и анкете (из ТЗ «Фото + описание = ИИ»); результат — черновик к правке | S |
| V-4 | SEO: schema.org Person + Offer, OG-картинка витрины, sitemap; закрытие от индексации по желанию | M |

## 3.8. Доходы тренера

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| D-1 | Экран «Доходы»: баланс к выплате, история поступлений (кто, программа, сумма, комиссия), статусы выплат | M |
| D-2 | Подключение выплат: самозанятый (привязка «Мой налог», автоматический чек НПД) или ИП (реквизиты счёта); статус верификации | M |
| D-3 | Заявка на выплату от 1 000 ₽; автоматический реестр раз в неделю | M |

# 4. PWA клиента

## 4.1. «Сегодня» и календарь

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| S-1 | «Сегодня»: «Лента недели» + стрик, карточка тренировки дня (название, число упражнений, длительность), кнопка «Начать тренировку»; виджеты: напоминание о замере, сообщение тренера | M |
| S-2 | Календарь (по ТЗ): месяц с статусами дней (выполнено/пропущено/запланировано/отдых), тап — состав дня | M |
| S-3 | Стрик: серия дней с выполненной тренировкой (дни отдыха не рвут серию); «Лента недели» — 7 сегментов | M |

## 4.2. Плеер тренировки

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| W-1 | Полноэкранный плеер: видео/медиа упражнения, табло «подход X из Y · повторы · вес», комментарий тренера | M |
| W-2 | Отметка подхода свайпом/тапом; правка факта (вес/повторы) степперами; таймер отдыха с вибрацией; пропуск упражнения с причиной | M |
| W-3 | Запись видеоотчёта из плеера: камера → предпросмотр → отправка тренеру (связь с упражнением, CH-2) | M |
| W-4 | Полный офлайн: тренировки на 7 дней и медиа на сегодня+завтра предзагружены; факты пишутся локально и синхронизируются (Архитектура §3.3); индикатор «сохранено локально/синхронизировано» | M |
| W-5 | Итог тренировки: чек-ин — две шкалы «настроение/энергия» (из ТЗ) + комментарий; экран «Готово» со стриком | M |

Критерии приёмки:

- В авиарежиме выполняется вся тренировка, включая видео упражнений дня; после включения сети все факты и чек-ин доезжают ≤ 30 с;

- Отметка подхода — один жест; случайное закрытие плеера не теряет прогресс тренировки;

- Видеоотчёт 60 с на 4G отправляется в фоне, пользователь может продолжать тренировку.

## 4.3. Замеры (базово), программы, оплаты, профиль

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| M-1 | Замеры MVP: предустановленные типы (масса тела, обхваты, повторы теста, время дистанции) + произвольный тип тренера (название, тип оценки, порядок «быстрее/медленнее» — из сущности ТЗ; интервалы — фаза 2); график динамики с дельтой; напоминание по расписанию тренера | M |
| M-2 | Программы (по ТЗ): вкладки Активные/Архив; карточка: картинка, название, цена, дата начала | M |
| M-3 | Оплаты (по ТЗ): вкладки Мои оплаты / Метод оплаты / История; по подписке: название, статус, цена, дата начала, следующий платёж; действия: отменить подписку (мгновенно, доступ до конца периода), сменить карту | M |
| M-4 | Профиль (по ТЗ): ФИО, ник, дата рождения, пол, локация; свёрнутые секции «Контакты» (почта, Telegram, MAX) и «Сменить пароль» (старый/новый/повтор); меню аватара: Профиль, Настройки, Помощь (тикеты, «Что нового»), Выход; удалить аккаунт | M |
| M-5 | Настройки уведомлений: каналы (push/e-mail), типы, тихие часы | M |

## 4.4. Шаринг достижений и приглашение друзей

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| SH-1 | Триггеры MVP: экран «Готово» после тренировки (стрик 7/30 дней, личный рекорд по весу/повторам) и экран Прогресс (дельта замера, «Лента недели») — кнопка «Поделиться» | M |
| SH-2 | Серверная генерация карточки: форматы 1:1 и 9:16, дизайн по Дизайн-документу §9.2 (Display-цифра, «Лента недели», аватар, QR + короткая ссылка); готовность ≤ 3 с, прогресс-индикатор | M |
| SH-3 | Отправка: Web Share API Level 2 (изображение + текст + ссылка нативным шитом); фолбэк — сохранить изображение и скопировать ссылку | M |
| SH-4 | Персональная реферальная ссылка t.toptrainers.ru/{code} в каждой карточке; лендинг приглашения (SSR): достижение друга, тренер, CTA «Присоединиться» → онбординг A-2; фиксация переходов и атрибуция регистрации | M |
| SH-5 | Награда за реферала: заморозка стрика обоим после первой выполненной тренировки приглашённого; счётчик «приглашено друзей» в профиле; антифрод — одна награда на invitee, лимит 10 наград/мес | S |
| SH-6 | Приглашение «Бросить вызов» в соревнование — вместе с модулем соревнований (фаза 2); в MVP CTA ведёт на регистрацию к тренеру реферера | — |

Критерии приёмки:

- Путь «достижение → карточка в мессенджере у друга» ≤ 3 тапов;

- Карточка корректно отображается как превью в VK, MAX и WhatsApp (OG-теги лендинга);

- Регистрация по реферальной ссылке атрибуцируется в 100% случаев в течение 30 дней (cookie + код в URL);

- Шаринг работает офлайн-устойчиво: если карточка не сгенерирована, шарится текст со ссылкой.

# 5. Платежи (сквозной модуль)

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| PAY-1 | Приём оплат через ЮKassa: карта + СБП; чек 54-ФЗ клиенту; виджет в PWA и на витрине | M |
| PAY-2 | Модели из ТЗ: разовый платёж и подписка «каждый месяц»; пробный период (дни) с автопереходом в платную; цена 0 — подключение без платёжного шага | M |
| PAY-3 | Рекурренты: автосписание, ретраи 1/3/5 дней, уведомления о неуспехе; статус подписки: активна / пробный / просрочена / отменена / завершена | M |
| PAY-4 | Леджер двойной записи, комиссия платформы по тарифу тренера, выплаты (D-2, D-3) — по Архитектуре §7 | M |
| PAY-5 | Возвраты: инициирует админ по обращению; компенсирующие проводки; отражение у тренера и клиента | M |
| PAY-6 | Купоны и доп. опции оплаты (из ТЗ) — вне MVP (фаза 2) | — |

Критерии приёмки:

- Деньги: сверка леджера с реестром ЮKassa за пилот — ноль расхождений;

- Двойной клик «Оплатить» не создаёт двух платежей (идемпотентность);

- Отмена подписки — ≤ 3 тапов от экрана «Оплаты», без звонков и писем.

# 6. Уведомления и админ-панель

| ID | Требование | Приор. |
| --- | --- | --- |
| N-1 | Web Push + e-mail дубль: тренировка дня (утро, время настраивается), ответ/сообщение тренера, видеоотчёт клиента (тренеру), платёжные события, приглашение в программу | M |
| N-2 | Правила: тихие часы 22:00–08:00, ≤1 мотивационного пуша в день; настройки на стороне получателя (M-5) | M |
| N-3 | Резервный канал MAX-бот — привязка в профиле, дубль критичных уведомлений | C |
| ADM-1 | Админка (веб): пользователи (поиск, блокировка), тренеры (верификация выплат), программы и витрины (модерация по жалобе), платежи (реестры, возвраты), метрики запуска (регистрации, GMV, активность) | M |
| ADM-2 | Тикеты «Помощь» (из ТЗ): создание из PWA, ответ из админки, статусы; раздел «Что нового» — публикация релиз-заметок | S |

# 7. Нефункциональные требования (сводно)

- Производительность и офлайн — SLO Архитектуры §14: PWA старт < 2,5 с (холодный) / < 1 с (кэш), INP < 200 мс, витрина LCP < 2,0 с, синк < 30 с; бюджеты в CI;

- Надёжность: доступность 99,5%, RPO 5 мин, RTO 2 ч; деньги — только через леджер;

- Безопасность и 152-ФЗ — Архитектура §11: данные в РФ, спецсогласие на здоровье, удаление аккаунта, аудит админ-действий;

- Локализация: интерфейс RU; архитектурный задел i18n (без второго языка в MVP);

- Доступность: WCAG 2.2 AA по Дизайн-документу §11;

- Аналитика продукта: события воронок (регистрация, первая программа, первая оплата, первая тренировка, D7-возврат) — self-hosted (PostHog CE или события в собственную таблицу).

# 8. Сквозные сценарии приёмки

| № | Сценарий | Успех |
| --- | --- | --- |
| У-1 | Тренер: регистрация → мастер настройки → создание программы (P-3, K-1..5) → публичная ссылка | ≤ 30 мин с нуля до готовой к продаже программы |
| У-2 | Клиент: получил ссылку → онбординг 2 экрана → пробный период → PWA-баннер установки после первой тренировки | От ссылки до начала первой тренировки ≤ 3 мин |
| У-3 | Клиент: тренировка полностью офлайн в зале → чек-ин → синк → тренер видит факт и шкалы | Ноль потерянных данных, тренер видит ≤ 1 мин после сети |
| У-4 | Видеоотчёт: клиент снял из плеера → тренер получил пуш → ответил голосом из очереди «Сегодня» | Полный цикл ≤ 5 мин, ответ виден в чате и в упражнении |
| У-5 | Деньги: окончание триала → автосписание → чек клиенту → комиссия платформы → выплата самозанятому с чеком НПД | Все документы сформированы автоматически, сверка сходится |
| У-6 | Отток: клиент отменил подписку → доступ до конца периода → тренер увидел в CRM и очереди | Отмена ≤ 3 тапов; статусы корректны у всех сторон |
| У-7 | Перенос базы: тренер добавил 20 существующих клиентов вручную (C-5) и назначил программу | Массовое приглашение ≤ 15 мин, клиенты получили письма |
| У-8 | Виральная петля: клиент закрыл стрик 7 дней → поделился карточкой в мессенджер → друг открыл лендинг → зарегистрировался → выполнил первую тренировку → обоим начислена заморозка стрика | Атрибуция реферала сработала; путь друга от карточки до тренировки ≤ 5 мин |

# 9. Вне рамок MVP (фиксация границ)

Соревнования как модуль (лидерборды, команды, приглашения «Бросить вызов»), раздел «Результаты/Соревнования» полностью, товары и минимаркет, общая витрина-каталог и рейтинг тренеров, витрины клиентов, XP/бейджи/уровни (в MVP только стрик, «Лента недели» и шаринг-карточки достижений с рефералкой — раздел 4.4), СПОРТ-друг, купоны, AI-конструктор программ, автоперевод, модуль питания, аудио/видеозвонки, групповые чаты, мобильные приложения из сторов, «Совет тренера», интеграции с носимыми устройствами. Всё перечисленное — фазы 2–4 по Плану §12; структура данных MVP закладывается с учётом этих модулей (Архитектура §5).

# 10. План реализации MVP (12 недель)

| Недели | Бэкенд | Фронтенд | Веха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Каркас монолита, identity, БД-схема ядра, CI/CD, инфраструктура | Nx-каркас, UI-kit v0 (токены, базовые компоненты), auth-флоу | Стенды подняты, вход работает |
| 3–5 | programs, exercises, assignments; библиотека упражнений; медиа-контур | Конструктор (мобайл+десктоп), упражнения, список программ | Тренер собирает программу |
| 6–7 | clients (CRM), chat + Centrifugo, notifications | CRM, карточка клиента, чаты, очередь «Сегодня» | Тренер ведёт клиента, видеоотчёт-цикл |
| 8–9 | billing: ЮKassa, леджер, подписки; «Мой налог» | Онбординг по ссылке, оплата, экраны оплат и доходов | Первый реальный платёж и выплата (staging) |
| 10 | metrics базово, витрина (SSR showcase), шаринг-карточки и рефералы | PWA-слой: офлайн-плеер, синк, push, install; замеры; кнопка «Поделиться» | Сценарии У-3 и У-8 проходят |
| 11 | Админка, аудит, 152-ФЗ процедуры, нагрузочное | Полировка, пустые состояния, доступность, бюджеты | Все сценарии У-1..У-7 зелёные |
| 12 | Приёмка, багфикс, прогон восстановления бэкапа | Приёмка, онбординг-материалы для пилотов | Запуск пилота: первые 10 тренеров |

Definition of Done MVP: все требования M реализованы; сценарии У-1..У-7 проходят на проде; SLO §7 подтверждены нагрузочным тестом (100 RPS API, 500 одновременных WS); сверка денег сходится; юрпакет опубликован; бэкап восстановлен на тестовом стенде; 10 пилотных тренеров онбордированы вручную.